HISTORIQUE

18/01/2017
ERIC / - Mise en fonction d’un système de reconnaissance faciale. / - Étude de la librairie Tracking.js (position spatiale). / - Étude de CLMTRACKR pour les contours des formes du visage, mais sa reste primitif (Grossier). / Conclusion, aucune technologie n’est suffisamment rapide et performante, elle nécessite un matériel de pointe avec des langages plus performant (compilateur) de type C/C++. / En JavaScript – On a trouvé un bout de code qui permet d’activer une caméra. / CONSTANTIN / - La connexion entre le formulaire et la base de données. / - La connexion est ok. / - Le problème étant d’exporter en temps réel les infos pour les écrire dans un fichier et les traiter. / - Conclusion, la solution serait de créer un système de login et de sauvegarder la session par compte d’utilisateur pour ensuite utiliser les données de session pour changer les paramètres. / La fusion a posé beaucoup de soucis. / VINCENT / - Répartition des tâches / - Réalisation de la page d’accueil (HTML / CSS) + Formulaire d’inscription. / - Synthèse vocale de l’IA (Viki).

19/01/2017
ERIC / - / - / - / CONSTANTIN / - Création de Base de données / VINCENT / - Peaufinage de la page d’accueil / - Réalisation de la page de connexion / - Synthèse vocale de l’IA (Viki). / - Musique de fond

20/01/2017
ERIC / - / - / - / CONSTANTIN / - Création de Base de données / VINCENT / - / - / -

24/01/2017
ERIC / - Tests sur webcam / - / - / CONSTANTIN / - Recréation de base de données totalement en PDO. / - / - / VINCENT / - Gestion du cahier des charges / - / -

25/01/2017
ERIC / - / - / - / CONSTANTIN / - Recréation de base de données totalement en PDO. / - / - / VINCENT / - Gestion du cahier des charges / - / -